【記載例】

〇〇非破壊検査技術による〇〇箇所の損傷の検出試験

概要計画書

２０２１年　　月

〇〇株式会社

- 試験目的

国土交通省〇〇国道事務所の〇〇のプロジェクトにおいて、〇〇箇所の〇〇や〇〇の損傷を検出する〇〇技術を開発しました。本試験は、国土技術政策総合研究所が保有する非破壊検査技術性能試験用供試体のうち、〇〇供試体を用いて、開発した技術の損傷の検出性能を評価することを目的として行うものです。

- 試験内容

技術の原理や試験の手順について、説明文と写真や図表により説明する。

- 試験要領

- 試験期間

２０２１年３月１日　から　２０２１年３月１０日　まで（１０日間）

- 施設使用期間及び使用面積

| 使用期間 （使用日数） | 使用場所 | 使用面積 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 詳細 | 合計 |
| ２０２１年３月 １日から２０２１年３月１０日まで（１２日間） | 部材保管用施設 | 〇〇㎡ | 〇〇㎡ |

- 試験行程

| 項目 | ２０２１年３月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1日 | ２日 | ３日 | ４日 | ５日 | ６日 | ７日 | ８日 | ９日 | 10日 |
|  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 試験準備 | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |
| 後片付け |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〇 |

- 使用場所

部材保管用施設

使用面積〇〇㎡

- 試験内容

- 試験方法

模擬損傷供試体の表面から〇〇波を照射し、反射した〇〇信号を検出します。検出信号から腐食率と深さの推定を行い、開発した〇〇技術の性能を評価します。

- 試験内容

内蔵された損傷の異なる模擬損傷供試体（Ｄ－１～Ｄ－７）の７体を使用し、合計２０箇所を計測し、鉄筋やＰＣ鋼材、シースの腐食を推定します。

- 安全管理

安全管理は、試験中だけではなく試験準備から後片付けまで十分に留意します。

試験中の安全管理としては、部材保管用施設への立ち入りを関係者のみとし、試験中であることを入口に明示します。また、休憩時間中も施設内に保安要員を常駐させるか、無人となる場合は必ず施設を施錠し、施設内に部外者が立ち入らないようにします。

国総研構内を車両で移動する際は徐行し、交通事故の防止を徹底します。

- 試験結果の報告について

- 試験結果の報告は、供試体の使用期間の最終日から1ヶ月以内に指定様式にとりまとめ、Excel もしくは PDF 形式で原稿を作成し、電子メールにより橋梁研究室の担当者に提出する。安全管理は、試験中だけではなく試験準備から後片付けまで十分に留意します。

- 試験結果に基づく性能値や図表等、具体の記載内容を公表する場合は、使用者の責任により実施し、国総研はこれに一切関知しないものです。また、公表する場合には、その内容について国総研が一切関知しない旨を明示します。

- 試験時の連絡体制

国土交通省

国土技術政策総合研究所

道路構造物研究部橋梁研究室

〇〇主任研究官

〇〇研究官

TEL:029-864-4919

【時間内】

国土交通省

国土技術政策総合研究所

総務部総務課

TEL:029-864-2672

【時間外】

国土交通省

国土技術政策総合研究所

守衛所

（内線：7000）

TEL:029-864-2672

【施設使用機関】

国土交通省

〇〇地方整備局

〇〇事務所〇〇課

〇〇係長

携帯：080-0000-0000

TEL：040-000-0000

FAX：040-000-0001

【施設使用機関委託先】

〇〇技建株式会社

〇〇グループ

チームリーダー

〇〇　〇〇

携帯：090-0000-0000

TEL：03-0000-0000

FAX：03-0000-0001

つくば中央警察署

TEL：029-851-0110

つくば市消防本部

TEL：029-851-0119

筑波記念病院

TEL：029-864-1212

筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院

TEL：029-851-3511

注）上図は、実際に施設を使用する者が【施設使用機関】から委託を受けている場合の例であり、実際に施設を使用する者が【施設使用機関】にあたる場合は、【施設使用機関】のみを記載するなど、実態に即した表記とすること。（本注釈は提出時に削除する）